*Plantilla OpenPM² v3.0.1* **Acta de la reunión**

**BOOK STORE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título de la Reunión:** | Segunda reunión | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 29/09/2022 |
| **Tipo de Reunión:** | Toma de decisiones | **Lugar de Celebración:** | Telemáticamente |
| **Coordinador de la Reunión:** | Álvaro Úbeda Ruiz, Mario Pérez Coronel, Mario Rodríguez García, Ramón Rodríguez Bejarano, Carlos Garrido Rodríguez | **Fecha de Publicación:** | 29/09/2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| Álvaro Úbeda Ruiz | A.U.R |  | alvuberui@alum.us.es |
| Mario Pérez Coronel | M.P.C |  | marpercor8@alum.us.es |
| Mario Rodríguez García | M.R.G |  | marrodgar62@alum.us.es |
| Ramón Rodríguez Bejarano | R.R.B |  | ramrodbej@alum.us.es |
| Carlos Garrido Rodríguez | C.G.R |  | cargarrod12@alum.us.es |

|  |
| --- |
| **Agenda de la Reunión** |
| 1. *Crear un tablero en el repositorio de GitHub para la organización.* 2. *Decidir reparto de tareas.* |

|  |
| --- |
| **Resumen de la Reunión** |
| 1. En primer lugar, se ha creado un proyecto en GitHub en donde se repartirá las tareas de cada integrante. 2. En segundo lugar, se ha repartido cada tarea de la mejor forma posible. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 0001 | Documentos a realizar. | *22/09/22* | TODOS |
| 0002 | Reparto de tareas | *22/09/22* | TODOS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 0001 | *29/09/22* | Plan de Gestión de las Comunicaciones | *Por empezar* | *3/10/22* | *TODOS* |
| 0002 | *29/09/22* | Plan de gestión de cambios | *Por empezar* | *3/10/22* | *TODOS* |
| 0003 | *29/09/22* | Requisitos | *Por empezar* | *3/10/22* | *TODOS* |
| 0004 | *29/09/22* | Enunciado del Alcance | *Por empezar* | *16/10/22* | *TODOS* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** | 3/10/22 |
| 1. *Comprobar los distintos documentos.* 2. *Generar documento de dudas para el patrocinador.* | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| Acta\_reunion.doc | ./documentos/reuniones/acta\_reunion\_02.doc |
| Plan\_de\_Gestión\_de\_las\_Comunicaciones.doc | ./documentos/Registro\_interesados.doc |
| Plan\_de\_gestión\_de\_alcance.doc | ./documentos/Plan\_de\_gestión\_de\_alcance.doc |
| Requisitos.doc | ./documentos/Requisitos.doc |
| Enunciado\_del\_Alcance.doc | ./documentos/Enunciado\_del\_Alcance.doc |
| EDT.doc | ./documentos/EDT.doc |
| Diccionario\_EDT.doc | ./documentos/Diccionario\_EDT.doc |