BookStore

**Resumen de lecciones aprendidas**

**Equipo de planificación**

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **001** |
| **Nombre** | Importancia de buena planificación de costes |
| **Descripción** | Tras haber realizado la iteración 1, nos hemos percatado de fallos en la planificación de costes, lo cual ha terminado en desviaciones. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **002** |
| **Nombre** | Importancia de buena planificación de requisitos |
| **Descripción** | Tras haber realizado la iteración 1, nos hemos dado cuenta de la importancia de una buena planificación de los requisitos para minimizar los cambios durante el desarrollo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **003** |
| **Nombre** | Importancia una buena formación del equipo de desarrollo sobre las tecnologías |
| **Descripción** | Tras haber realizado la iteración 1, nos hemos percatado de la importancia de la formación del equipo de desarrollo sobre las tecnologías a usar, lo cual optimizará mucho el desarrollo si tienen un gran conocimiento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **004** |
| **Nombre** | Importancia de un buen reparto de tareas |
| **Descripción** | Para sprints tan corto, es imprescindible un buen reparto de tareas, las cuales no dependan las unas de las otras, para poder hacer trabajo en paralelo, ya que en este sprint 2, no hemos podido realizarlo así debido a un problema de este tipo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **005** |
| **Nombre** | Importancia de buena planificación de requisitos |
| **Descripción** | Al igual que en el primer sprint, debido a un mal reparto de los requisitos, hemos tenido que realizar una petición de cambio, para cambiar uno de los requisitos del sprint 2 al sprint 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **006** |
| **Nombre** | Reuniones con el patrocinador |
| **Descripción** | En este sprint, una de los hitos mas importantes que hemos tenido, ha sido la reunión con el patrocinador, ya que gracias a ella, hemos podido encontrar muchas mejoras propuesta por el mismo, para que cumpla con sus expectativas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **007** |
| **Nombre** | Desvío horas equipo desarrollo |
| **Descripción** | Debido a una mala planificación de horas de desarrollo, hemos tenido un desvío de costes en este tercer sprint. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **008** |
| **Nombre** | Problemas con requisitos |
| **Descripción** | En el tercer sprint, hemos echado en falta algunos requisitos que se han tenido que añadir a través de peticiones de cambio. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **009** |
| **Nombre** | Reparto de tareas en el equipo |
| **Descripción** | Como mejora de sprints anteriores, hemos conseguido repartir mejor las tareas, para poder paralizar estas para que no se provoquen retrasos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **010** |
| **Nombre** | Buena comunicación con el equipo |
| **Descripción** | Hay que destacar la gran importancia que tiene la realización de una buena comunicación entre los miembros de los diferentes equipos para una mejor optimización del trabajo. Podemos destacar que este ha sido uno de nuestros puntos fuertes en el desarrollo del presente proyecto, ya que, ya teníamos experiencia trabajando juntos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **011** |
| **Nombre** | Experiencia con las tecnologías |
| **Descripción** | Destacar la importancia que tiene que los miembros del equipo de desarrollo tengan experiencia en las tecnologías usadas, ya que agiliza mucho el proceso de desarrollo. Este ha sido uno de nuestros puntos fuertes también, ya que ya teniamos un poco de conocimiento en django y además tenemos bastante facilidad para aprender este tipo de tecnologías. Por ello y gracias a la gran documentación que hay sobre esta tecnología, no hemos tenido ningún problema con las tecnologías. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **012** |
| **Nombre** | Buena planificación de calendario |
| **Descripción** | Destacar la importancia que tiene que tiene una planificación realista de los hitos del proyecto y del calendario. Este ha sido otros de nuestros beneficios en el presente proyecto, ya que desde un principio teníamos en mente las fechas de los hitos para una mejor planificación, entregando todo los productos en fecha de los entregables. |