BookStore

**Registro de incidencias**

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **001** |
| **Nombre** | Problemas con la estimación de costes |
| **Descripción** | Al no haberse planificado correctamente los costes de ejecución y control en la planificación, ha habido una desviación en costes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **002** |
| **Nombre** | Baja de un desarrollador |
| **Descripción** | En mitad del sprint se estropeó el ordenador de uno de los desarrolladores, lo cual generó un retraso de un día en el desarrollo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **003** |
| **Nombre** | Cambios a mitad del sprint |
| **Descripción** | Algunos cambios de han efectuados más tarde de los esperado, por lo que ha generado un retraso en el desarrollo al tener que cambiar tareas ya empezadas o completadas. |