BookStore

**Registro de cambios**

**Equipo de planificación**

  
2022 – 2023

| **Participantes** | | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

1. **Propuesta de cambio 0001**

| **Nombre del proyecto:** | Bookstore |
| --- | --- |
| **ID del cambio** | 0001 |
| **Tipo de cambio** | Cambio en los documentos |
| **Fecha** | 14/11/2022 |
| **Impacto** | Requisitos |
| **Acciones preventivas o correctivas** | No aplica |
| **Documentos a modificar** | Documento de requisitos. |
| **Interesado** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | El requisito RN-006 será eliminado de la lista de requisitos. |
| **Estado** | Aprobada |

1. **Propuesta de cambios 0002**

| **Nombre del proyecto:** | Bookstore |
| --- | --- |
| **ID del cambio** | 0002 |
| **Tipo de cambio** | Cambio en los documentos |
| **Fecha** | 14/11/2022 |
| **Impacto** | Requisitos |
| **Acciones preventivas o correctivas** | No aplica |
| **Documentos a modificar** | Documento de requisitos. |
| **Interesado** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | El requisito RF-0011 pasará del sprint 2 al sprint 3 |
| **Estado** | Aprobada |

1. **Propuesta de cambios 0003**

| **Nombre del proyecto:** | Bookstore |
| --- | --- |
| **ID del cambio** | 0003 |
| **Tipo de cambio** | Cambio en los documentos |
| **Fecha** | 14/11/2022 |
| **Impacto** | Requisitos |
| **Acciones preventivas o correctivas** | No aplica |
| **Documentos a modificar** | Documento de requisitos. |
| **Interesado** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | El requisito RF-0010 pasará del sprint 2 al sprint 3 |
| **Estado** | Aprobada |

1. **Propuesta de cambios 0004**

| **Nombre del proyecto:** | Bookstore |
| --- | --- |
| **ID del cambio** | 0005 |
| **Tipo de cambio** | Cambio en planificación del sprint |
| **Fecha** | 15/11/2022 |
| **Impacto** | Planificación del sprint, documentos, product backlog. |
| **Acciones preventivas o correctivas** | No aplica |
| **Documentos a modificar** | Product backlog, sprint planning. |
| **Interesado** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Debido a que la información de un usuario ya viene implementada por django, hemos decidido adelantar la información de los pedidos así como su sus vistas al primer sprint. |
| **Estado** | Aprobada |

1. **Propuesta de cambios 0005**

| **Nombre del proyecto:** | Bookstore |
| --- | --- |
| **ID del cambio** | 0006 |
| **Tipo de cambio** | Cambio en planificación del sprint |
| **Fecha** | 18/11/2022 |
| **Impacto** | Planificación del sprint, documentos, product backlog. |
| **Acciones preventivas o correctivas** | No aplica |
| **Documentos a modificar** | Product backlog, sprint planning. |
| **Interesado** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | El requisito RN-007 pasará del sprint 1 al 2. |
| **Estado** | Aprobada |