BookStore

**Registro de decisiones tomadas**

**Equipo de planificación**

  
2022 – 2023

| **Participantes** | | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

| **ID** | 001 |
| --- | --- |
| **Título** | División de tareas |
| **Descripción** | Las tareas serán divididas individualmente, una vez se realizan. |

| **ID** | 002 |
| --- | --- |
| **Título** | Revisión por parejas |
| **Descripción** | Una vez un miembro del equipo, realice una de sus tareas, esta será revisada por otro compañero, el cual podrá enviarla a mejorar si se puede mejorar o aceptarla. |

| **ID** | 003 |
| --- | --- |
| **Título** | Propuesta de cambios |
| **Descripción** | Se ha aprobado realizar una propuesta de cambios de la regla de negocio con ID RN-006, éste pasará del sprint 1 al 2, el requisito funcional de buscar libros por categorías y el requisito funcional de consultar el stock de un libro, estos dos requisitos pasarán del sprint 2 al sprint 3. |

| **ID** | 004 |
| --- | --- |
| **Título** | Ramas para trabajar |
| **Descripción** | Se ha aprobado trabajar con diferentes ramas, para ello existirá la rama develop a partir de master, y una rama por cada miembro del equipo de desarrollo a partir de develop. |

| **ID** | 005 |
| --- | --- |
| **Título** | División de tareas |
| **Descripción** | Se han dividido todas las tareas para el presente sprint y se ha repartido cada una a un miembro del equipo. |

| **ID** | 006 |
| --- | --- |
| **Título** | Estimación de tareas |
| **Descripción** | Se ha llegado a un acuerdo a través de la estimación póker, para la estimación de tiempo de las diferentes actividades del product backlog. |