BookStore

**Retrospectiva Sprint (Y Sprint Review)**

**Equipo de planificación**

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de desarrollo |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de desarrollo |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de desarrollo |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de desarrollo |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de desarrollo |

# Qué salió bien

En el presente Sprint hemos encontrado las siguientes actividades que se han desarrollado correctamente:

* Todas las actividades se han desarrollado correctamente.
* Todas las actividades se han desarrollado dentro de plazos.
* La comunicación entre equipo de desarrollo y equipo de planificación ha sido la correcta.
* Ha habido ambiente y buen reparto de tareas en el equipo de desarrollo.

# Qué salió mal

Las siguientes cosas salieron mal en el sprint 1:

* Ha habido un desvío de 275€ en los costes del sprint 1.
* No se han tenido en cuenta la ejecución los costes de seguimiento y control.

# Características terminadas y estado actual del producto backlog

Se han completado satisfactoriamente todas las tareas del sprint 1 determinadas en el producto backlog. En el siguiente sprint por tanto, se realizarán únicamente las del sprint 2. Por lo que podemos decir que el desarrollo va como lo planificado.

# Mejoras para el siguiente sprint

Pese a haber tenido un buen rendimiento en el primer sprint, hemos encontrados las siguientes mejoras, para los siguientes sprints:

* Reparto más eficiente aún de las tareas, para poder trabajar aún más en paralelo.
* Reparto más eficiente de la documentación, para poder trabajar aún más en paralelo.
* Aplicar los cambios al inicio de la iteración.