BookStore

**Acta Sprint Planning 1**

  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de desarrollo |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de desarrollo |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de desarrollo |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de desarrollo |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de desarrollo |

**Índice**

[**Acta Sprint Planning**](#_gjdgxs)3

[Orden del día.](#_30j0zll) 3

[Acuerdos.](#_1fob9te) 3

[Tareas a realizar.](#_3znysh7) 4

[Levantamiento de la sesión.](#_2et92p0) 4

# **Acta Sprint Planning**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha y hora :** | 13/11/22 |
| **Asistentes :** | * Álvaro Úbeda Ruiz * Ramón Rodríguez Bejarano * Carlos Garrido Rodríguez * Mario García Rodríguez * Mario Pérez Coronel |
| **Ausentes :** | * No aplica |

# Orden del día.

1) Identificación y asignación de tareas.

2) Acuerdo para la gestión de configuración

3) Definición de hecho

4) Búsqueda de medios para comunicación del grupo.

# Acuerdos.

1. Para el reparto de tareas, una vez que el equipo comprendió las historias indicadas en el PB, llevamos a cabo el método de estimación poker, para realizar una estimación del tiempo/esfuerzo que iba a llevar cada tarea y así poder dividirlas de forma justa. Para el desarrollo de las tareas se usará la técnica de revisión por parejas, en la que el resultado de la tarea de una miembro del equipo será revisada por su pareja.
2. Definición de hecho: Se acuerda que para que una tarea se considere “hecha” se deben cumplir todos los criterios de aceptación y que todos los miembros del equipo den el visto bueno. Son considerados como criterios de aceptación:

-Construir el proyecto sin errores.

-Comprobación de la validez de la funcionalidad.

-Debe de tener código limpio.

-Cualquier configuración o cambios realizados ha de ser informado al equipo.

-Peer Code Review realizado y ejecutado.

1. Como grupo acordamos crear un grupo de whatsapp para poder comunicarnos de forma rápida y eficiente. Más adelante, a la hora de trabajar, nos pareció más cómodo crear un servidor en Discord, para poder realizar las distintas reuniones online, poder enviar archivos y ayudarnos entre nosotros.

# Tareas a realizar.

T-001 -> Representa la tarea a realizar en el sprint. En la descripción se describe

qué requisito es.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Descripción** | **Asignado a** | **Puntos de historia** |
| T-001 | RI-001: Información sobre los usuarios. | Alvaro Úbeda Ruiz | 5 |
| T-002 | RI-002: Información sobre los libros | Mario Rodriguez Garcia | 8 |
| T-003 | RI-003: Información sobre las categorías. | Mario Rodriguez Garcia | 5 |
| T-004 | RN-001: Campos únicos usuario | Mario Pérez Coronel | 8 |
| T-005 | RF-001: Registrarse en la aplicación | Ramón Rodríguez Bejarano | 13 |
| T-006 | RF-002: Modificación de datos de usuario | Carlos Garrido Rodriguez | 8 |
| T-007 | RF-003: Eliminar cuenta de usuario | Carlos Garrido Rodriguez | 5 |
| T-008 | RNF-001: Visualización web | Mario Pérez Coronel | 5 |
| T-009 | RI-004: Información sobre pedidos | Álvaro Úbeda Ruiz | 5 |

# Levantamiento de la sesión.

Sesión levantada a las 13:30 por el equipo de Desarrollo.