BookStore

**Lecciones aprendidas**

**Equipo de planificación**

  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **001** |
| **Nombre** | Importancia de un buen reparto de tareas |
| **Descripción** | Para sprints tan corto, es imprescindible un buen reparto de tareas, las cuales no dependan las unas de las otras, para poder hacer trabajo en paralelo, ya que en este sprint 2, no hemos podido realizarlo así debido a un problema de este tipo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **002** |
| **Nombre** | Importancia de buena planificación de requisitos |
| **Descripción** | Al igual que en el primer sprint, debido a un mal reparto de los requisitos, hemos tenido que realizar una petición de cambio, para cambiar uno de los requisitos del sprint 2 al sprint 3 |