BookStore

**Registro de incidencias**

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **001** |
| **Nombre** | Problemas con el reparto de tareas sprint 2 |
| **Descripción** | Debido a un mal reparto de las tareas en el sprint planning, el sprint ha sufrido un pequeño retraso al inicio, debido a que todas las tareas dependían de otra. Por lo que hasta que no se ha terminado esta tarea, no se han podido comenzar las demás, generando un pequeño retraso. |