BookStore

**Análisis de Desviaciones**

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente  
2022 – 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos | Equipo de dirección |
| Rodriguez Bejarano, Ramón | Equipo de dirección |
| Rodríguez García, Mario | Equipo de dirección |
| Pérez Coronel, Mario | Equipo de dirección |
| Úbeda Ruiz, Álvaro | Equipo de dirección |

# Porcentaje de trabajo completado

En este tercer sprint, el porcentaje de trabajo completado ha sido del 100%, habiendo realizado en totalidad todas las tareas planificadas inicialmente.

# Fechas reales de comienzo y finalización de las actividades planificadas

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Imagen que contiene interior, computadora, escritorio, computer

Descripción generada automáticamente

# Puntos de historias completados

Se han completado un total de 75 puntos de historias, el cual es la totalidad de los planificados inicialmente en la estimación póker.

# Número de solicitudes de cambio

Se han realizado un total de 2 solicitudes de cambio, de los cuales, los 2 han sido aceptados.

# Horas trabajadas y costes por los diferentes equipos

El total de horas trabajadas en el sprint 3 por el equipo de desarrollo ha sido 47 horas, por tanto, el coste del sprint 3 será:

* 47h \* 25€/h = 1175€

Por otra parte, el total de horas trabajadas por el equipo de planificación, en cuanto a control y seguimiento se refiere, ha sido de 15 horas, en consecuencia, el coste del mismo será:

* 15h \* 40€/h = 600€