BookStore

**Lecciones aprendidas**

**Equipo de planificación**

  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **001** |
| **Nombre** | Reuniones con el patrocinador |
| **Descripción** | En este sprint, una de los hitos mas importantes que hemos tenido, ha sido la reunión con el patrocinador, ya que gracias a ella, hemos podido encontrar muchas mejoras propuesta por el mismo, para que cumpla con sus expectativas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **002** |
| **Nombre** | Desvío horas equipo desarrollo |
| **Descripción** | Debido a una mala planificación de horas de desarrollo, hemos tenido un desvío de costes en este tercer sprint. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **003** |
| **Nombre** | Problemas con requisitos |
| **Descripción** | En el tercer sprint, hemos echado en falta algunos requisitos que se han tenido que añadir a través de peticiones de cambio. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **004** |
| **Nombre** | Reparto de tareas en el equipo |
| **Descripción** | Como mejora de sprints anteriores, hemos conseguido repartir mejor las tareas, para poder paralizar estas para que no se provoquen retrasos. |