BookStore

**Registro de cambios**

**Equipo de planificación**

  
2022 – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | **Rol** |
| Garrido Rodríguez,Carlos |  | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón |  | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario |  | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario |  | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro |  | Equipo de planificación |

1. **Propuesta de cambio 0001**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | Bookstore |
| **ID del cambio** | 0001 |
| **Tipo de cambio** | Cambio en los documentos |
| **Fecha** | 29/11/2022 |
| **Impacto** | Requisitos |
| **Acciones preventivas o correctivas** | No aplica |
| **Documentos a modificar** | Documento de requisitos, sprint planning |
| **Interesado** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Añadido los siguientes requisitos:   * RF-0014: Escaparate de Libros * RF-0015: Atención al cliente * RF-0016: Información sobre la Empresa * RF-017: Gestión de Clientes * RF-0018: Actualizar Estado de Pedidos * RI-005: información sobre incidencias.   Actualizado los siguientes requisitos:   * RF-0013: Hacer Pago * RI-004: Información sobre Pedidos |
| **Estado** | Aprobada |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | Bookstore |
| **ID del cambio** | 0002 |
| **Tipo de cambio** | Cambio en los documentos |
| **Fecha** | 29/11/2022 |
| **Impacto** | Costes |
| **Acciones preventivas o correctivas** | No aplica |
| **Documentos a modificar** | Plan Proyecto |
| **Interesado** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Corregido algunos errores en los costes de desarrollo ya que los costes de planificación estaban en conjunto con los de desarrollo y el cálculo de costes era erróneo |
| **Estado** | Aprobada |