BookStore

**Registro de incidencias**

**Equipo de planificación**

  
2022 – 2023

| **Participantes** | **Rol** |
| --- | --- |
| Garrido Rodríguez,Carlos | Equipo de planificación |
| Rodriguez Bejarano, Ramón | Equipo de planificación |
| Rodríguez García, Mario | Equipo de planificación |
| Pérez Coronel, Mario | Equipo de planificación |
| Úbeda Ruiz, Álvaro | Equipo de planificación |

| **ID** | **001** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Problemas con la estimación de costes. |
| **Descripción** | Como en los sprints anteriores, al no haberse planificado correctamente los costes de ejecución y control en la planificación, ha habido una desviación en los costes previstos. |

| **ID** | **002** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Nuevas tareas. |
| **Descripción** | Tras la reunión con el patrocinador el día 29/11/2022 nos dimos cuenta de que nos faltaban una serie de tareas por implementar, a parte de las previstas para el sprint 3. |

| **ID** | **003** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Retraso en las tareas. |
| **Descripción** | Tras lo explicado en la incidencia 002, al tener una serie de tareas nuevas, nos hemos visto algo retrasado a la hora de implementar las nuevas tareas debido a la nueva carga de trabajo. |